INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2019 P2 PARA LA CREACION DE UN SOFTWARE PARA EL PROGRAMA

“EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA MEDIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CHONE”

Actividades realizadas en la primera fase del software de inglés

| Fecha | Actividades realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| 30/9/2019 | Introducción a los requerimientos solicitados | 2h10 |
| 4/10/2019 | Creación y presentación del equipo de trabajo | 2h10 |
| 7/10/2019 | Exploración y propuesta de requerimientos funcionales y no funcionales | 2h10 |
| 11/10/2019 | Evaluación y definición de requerimientos funcionales y no funcionales | 2h10 |
| 14/10/2019 | Propuesta del diseño del software utilizando papel y lápiz | 2h10 |
| 18/10/2019 | Revisión del libro de marca institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | 2h10 |
| 21/10/2019 | Exploración de opciones (herramientas) para desarrollar la solución. | 2h10 |
| 25/10/2019 | Envío de requerimientos de licencia de AutoPlay para la compra del software. | 2h10 |
| 28/10/2019 | Reunión con el equipo de la carrera de pedagogía de idiomas para aportar actividades académicas. | 2h10 |
| 1/11/2019 | Revisión de módulos a incluirse en el software | 2h10 |
| 4/11/2019 | Revisión del modulo 1 del material didáctico | 2h10 |
| 8/11/2019 | Muestra, selección, propuesta de actividades para el módulo 1 | 2h10 |
| 11/11/2019 | Revisión del capitulo Estructura de marca del “Brand BOOK corporativo” de la ULEAM | 2h10 |
| 15/11/2019 | Revisión del capítulo cromática de la marca del “Brand BOOK corporativo” de la ULEAM | 2h10 |
| 18/11/2019 | Muestra de métodos de evaluación a usarse dentro del software mas relevantes para el módulo 1 | 2h10 |
| 22/11/2019 | Definición de especificaciones mas relevantes para el modulo 1, diseño interactivo, contenido, creación y gestión. | 2h10 |
| 25/11/2019 | Definición de especificaciones mas relevantes para el modulo 1, diseño interactivo, contenido, creación y gestión. | 2h10 |
| 29/11/2019 | Muestra de especificaciones mas relevantes para el modulo 1, como diseño interactivo, contenido, creación y gestión. | 2h10 |
| 2/12/2019 | Muestra de especificaciones mas relevantes para el modulo 1, como diseño interactivo, contenido, creación y gestión. | 2h10 |
| 6/12/2019 | Muestra de especificaciones mas relevantes para el modulo 3, como diseño interactivo, contenido, creación, gestión. | 2h10 |
| 9/12/2019 | Planificación técnica para el diseño de fondos. Diseño interactivo, contenido, creación y gestión de contenido. | 2h10 |
| 13/12/2019 | Especificaciones relevantes para el modulo 3, diseño interactivo, contenido, creación y gestión de contenido. | 2h10 |
| 16/12/2019 | Presentación de avances | 2h10 |
| 20/12/2019 | Modulo piloto de los fondos de manera previa. | 2h10 |
| 23/12/2019 | Detallado de fondos acorde al Brand Book Corporativo | 2h10 |
| 27/12/2019 | Culminación del detalle y presentación del diseño | 2h10 |
| 30/12/2019 | Modificación del diseño y preparación del esquema del contenido | 2h10 |
| 3/1/2020 | Reunión con el grupo de ingles Creación de actividad para seleccionar y escribir | 2h10 |
| 6/1/2020 | Modificación del diseño y preparación del esquema anterior | 2h10 |
| 10/1/2020 | Creación de actividad de sopa de letras en Constructor | 2h10 |
| 13/01/2020 | Creación de actividad completar palabras con Constructor | 2h10 |
| 17/1/2020 | Incrustación de la sopa de letras a la ventana respectiva en AutoPlay | 2h10 |
| 20/1/2020 | Programación del método de calificación | 2h10 |
| 24/1/2020 | programación del método de calificación | 2h10 |
| 27/1/2020 | programación de botones de navegación, asignación | 2h10 |
| 31/1/2020 | Creación del menú de navegación | 2h10 |
| 3/2/2020 | presentación de la versión beta oficial. | 2h10 |
| 7/2/2020 | finalización del proceso | 2h10 |
| TOTAL HORAS |  | 81,9 |

Porcentaje de avance del software:

Actividades que faltan para que el software este en fase de producto mínimo viable

General:

- Mejora del sistema de calificación de las actividades

- Recopilación de datos ingresados por el usuario

- Exportación de datos ingresados por el usuario después de calificación

IMÁGENES DEL ESTADO DEL SOFTWARE AL 26/05/2020

Modulo 1:

- Actividades para adicionar como:

Esta actividades se crearon usando la herramienta Atenex  Constructor

Este software es de uso gratuito

Es posible usar una versión pirata de AutoPlay